# Brikon Yapı — Kat Maliki Ödeme Portalı (Web Uygulaması) Teklifi

Hazırlayan: Oğuzhan Kurt

Tarih: 20 Temmuz 2026

# 1. Giriş

Bu doküman, Brikon Yapı’nın mevcut kurumsal web sitesine (brikonyapi.com) eklenecek olan Kat Maliki Ödeme Portalı modülü için hazırlanmış taslak teklifi içermektedir. Toplantıda netleşecek detaylara göre kapsam ve fiyatlandırma güncellenecektir.

## Talep Özeti

Proje sahiplerinin ilettiği talep şu şekildedir:

- Kat maliklerinin kullanıcı adı / şifre ile giriş yapabileceği kişiye özel bir portal

- Her malikin kendi bağımsız bölümünün/şantiyesinin inşaat ilerleme yüzdesini görebilmesi

- Hakedişe göre belirlenen ödeme zamanlarının ve tutarlarının görüntülenmesi

- Ödemenin havale/EFT veya kredi kartı ile (taksitli) yapılabilmesi

- Ödeme zamanı geldiğinde malike SMS ve/veya e-posta ile bildirim gönderilmesi

# 2. Kapsam

## 2.1 Kat Maliki Girişi ve Profil

- Mevcut sistemdeki ASP.NET Core Identity altyapısı genişletilerek yeni bir “Kat Maliki” rolü tanımlanır.

- Her malik, sadece kendi bağımsız bölümüne/projesine ait bilgileri görebilecek şekilde yetkilendirilir.

- Malik profili: ad-soyad, iletişim bilgileri (telefon/e-posta), bağımsız bölüm no, proje/şantiye eşleştirmesi.

- Admin panelinden malik hesaplarının toplu veya tekil olarak oluşturulması.

## 2.2 İlerleme Yüzdesi Gösterimi

- Mevcut Project tablosuna bağlı, bağımsız bölüm bazlı ilerleme yüzdesi alanı.

- Saha ekibi/yönetici tarafından admin panelinden periyodik güncelleme.

- Malik panelinde görsel ilerleme çubuğu ve güncelleme tarihi.

## 2.3 Hakedişe Göre Ödeme Planı

- Yeni bir “Ödeme Planı / Hakediş” modülü: her bağımsız bölüm için taksit/ödeme kalemleri (tutar, vade tarihi, açıklama, durum: bekliyor/ödendi/gecikti).

- Admin tarafından hakediş onaylandıkça ödeme kalemlerinin oluşturulması veya güncellenmesi.

- Malik panelinde ödeme geçmişi ve yaklaşan ödemelerin listesi.

## 2.4 Ödeme Alma (Havale ve Kredi Kartı)

- Havale/EFT: Malik “havale ile ödedim” bildirimi yapar, dekont yükleyebilir; admin onayı ile ödeme kalemi “ödendi” olarak işaretlenir.

- Kredi kartı (taksitli): Bir sanal pos sağlayıcısı (iyzico, PayTR veya Param — tercih toplantıda netleştirilecek) entegre edilir; malik taksit seçeneklerini görüp kartla öder, ödeme durumu otomatik güncellenir.

- 3D Secure akışı ve KVKK’ya uygun kart bilgisi işleme (kart bilgileri sistemde saklanmaz, sağlayıcı üzerinden geçer).

## 2.5 Bildirimler

- Ödeme vadesi yaklaşan veya geciken malike otomatik SMS (Netgsm/İleti Merkezi gibi bir sağlayıcı ile) ve e-posta bildirimi.

- Ödeme onaylandığında/işlendiğinde teyit bildirimi.

- Bildirim şablonlarının admin panelinden düzenlenebilmesi.

# 3. Teknik Yaklaşım

Mevcut altyapı (ASP.NET Core 8.0, PostgreSQL, Identity) üzerine inşa edilecektir; sıfırdan bir sistem kurulmayacaktır. Eklenecek başlıca bileşenler:

- Yeni EF Core entity’leri: Owner, PaymentSchedule, PaymentTransaction, NotificationLog

- Kat Maliki alanı için ayrı bir Area (/Owner/...), mevcut /Admin alanına benzer yapıda

- Sanal pos sağlayıcısı SDK/REST entegrasyonu

- SMS sağlayıcısı REST entegrasyonu (mevcut SMTP altyapısı e-posta için zaten var)

- Arka planda çalışan bir bildirim zamanlayıcısı (ör. vadesi yaklaşan ödemeleri günlük tarayan bir servis)

# 4. İş Planı ve Süre Tahmini

| Aşama | İçerik | Tahmini Süre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analiz, veri modeli ve UI tasarımı onayı | 1 hafta |
| 2 | Kat maliki girişi, profil ve ilerleme yüzdesi ekranı | 1,5 hafta |
| 3 | Hakedişe göre ödeme planı modülü | 1,5 hafta |
| 4 | Kredi kartı (sanal pos) ve havale bildirimi entegrasyonu | 2 hafta |
| 5 | SMS/e-posta bildirim sistemi | 1 hafta |
| 6 | Test, düzeltmeler ve canlıya alma | 1 hafta |
| Toplam |  | ~8 hafta |

# 5. Fiyatlandırma

| Kalem | Tutar (TL) |
| --- | --- |
| Kat maliki girişi + ilerleme modülü | 11.000 |
| Hakedişe göre ödeme planı modülü | 9.500 |
| Sanal pos + havale entegrasyonu | 17.000 |
| SMS/e-posta bildirim sistemi | 7.000 |
| Test ve canlıya alma | 5.500 |
| Ara Toplam (KDV Hariç) | 50.000 |
| KDV (%20) | 10.000 |
| Toplam (KDV Dahil) | 60.000 TL |

Referans: mevcut brikonyapi.com sitesi (admin paneliyle birlikte) 70.000 TL + KDV’ye yapılmıştı; bu modül mevcut siteye eklenen bir özellik olduğu için fiyat buna göre kısılarak netleştirilmiştir.

Sanal pos sağlayıcısının kendi komisyon oranları (işlem başına %) bu tutara dahil değildir, sağlayıcı ile ayrıca sözleşme yapılır.

# 6. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

- Sanal pos sağlayıcısı ile Brikon Yapı adına başvuru ve sözleşme sürecinin proje sahipleri tarafından yürütüleceği varsayılmıştır.

- SMS gönderimi için ayrı bir SMS paketi/kontör maliyeti bu teklife dahil değildir.

- Muhasebe/ERP entegrasyonu kapsam dışıdır (istenirse ayrı teklif verilir).

# 7. Sonraki Adımlar

- Toplantıda kapsamın ve öncelik sıralamasının netleştirilmesi

- Sanal pos sağlayıcısı tercihinin yapılması

- Onaylanan kapsama göre teklifin kesinleştirilmesi ve sözleşme